余姚市工业投资项目“标准地”

建设协议（样本）

甲方：余姚市泗门镇人民政府                （属地（园区））

乙方：                                      （用地单位）

为加快转变经济发展方式，进一步提高工业用地项目质量和水平，确保地块顺利开发建设，根据《中华人民共和国民法典》、《浙江省土地节约集约利用办法》（浙江省人民政府令第343号）以及余姚市“标准地”工作实施意见和余姚市人民政府《关于进一步促进工业用地节约集约利用的有关意见》等文件精神，本着平等、自愿、诚实信用的原则，制订以下投资协议：

第一条  项目基本情况

（一）项目准入行业：                             ；

（二）项目建设地点：泗门创智园北侧地块（地块二） ；

（三）项目转让面积：20385平方米（折30.58亩）    ；

（四）容积率： 1.0-2.0                　　　　    ；

（五）建筑限高：40米                             ；

（六）建筑密度：30%-50%                          ；

（七）绿地率：≤20%                               ；

（八）固定资产投资强度： ≥270万元/亩             ；

（九）年亩均税收： ≥60万元/亩                    ；

（十）单位能耗增加值： ≥ 4.1万元/吨标煤          ；

（十一）单位排放增加值： ≥5235.2万元/吨           ；

（十二）研发费占销售额比： ≥3.5%                  ；

（十三）其他：                 /                    。

第二条  本协议项下宗地建设项目开发建设期限为 2年，乙方同意项目在      年  月  日之前开工，在     年   月   日之前竣工，乙方不能按期开竣工，应提前30日向甲方提出延建申请，经甲方同意后，报市自然资源和规划局批准。经同意延建的，其项目开竣工时间相应顺延，但延建时间不得超过一年。

本协议项下宗地投产初始运行期限为 3年，乙方同意在     年

月  日之前达产；经同意开竣工顺延的，达产日期相应顺延。

第三条  乙方付清地价款后10个工作日内，甲、乙双方确认完成交地并签订《出让宗地交付书》，《出让宗地交付书》签订之日即为土地交付之日。

甲方应当全力支持乙方项目建设，协调各职能部门为乙方办理建设、规划、环保、土地、税务、工商等相关手续。

第四条  在签订本协议后，乙方应向市自然资源和规划局提供开竣工履约保证金：按土地拍卖成交款的5%缴纳，采用银行担保、保险公司保函等形式。保函总额为      元（大写：人民币      元）。其中，开工履约保函为   %，即     元（大写：人民币     元）；竣工履约保函为    %，即      元（大写：人民币     元）。担保期限为《余姚市国有建设用地使用权转让合同》约定的开竣工期限再增加一年。

在完成竣工核验后30日内，乙方应按本协议约定项目年税收额的10%向甲方提供达产履约保函      元（大写：人民币      元），达产履约保函在通过达产验收时解除。

第五条  乙方承担并落实工程建设主体责任，确保工程建设符合相关规定，严格按照既定计划实施，对甲方检查后提出的整改通知应及时整改。在达到本协议第一条第（四）（五）条件前，乙方及其股东不得将本协议下的全部或部分国有建设用地使用权及地上建筑物转让、出租或通过股权转让、股权质押等形式变相转让。

已通过竣工验收但未通过达产复核的项目，确需对地块的建设用地使用权及地上建筑物转让、出租的，乙方承诺在做出转让、出租决定后书面通知甲方，由乙方申请对拟转让的项目参照《余姚市工业投资项目土地出让联合评审实施办法（试行）》进行评审；符合条件的，乙方按本协议约定的项目年税收额与约定达产第一年的实际差额部分向甲方支付违约金后，由甲方出具转让、出租意见。

本协议项下的全部或部分国有建设用地使用权在符合前述要求向第三方转让或出租前，乙方应向第三方告知本协议项下全部权利和义务。向第三方转让后，本协议中载明的权利、义务随之转移；向第三方出租后，本协议中载明的权利、义务仍由乙方承担。

第六条  项目竣工和达产约定期限届满前30日，乙方应向甲方提出竣工核验、达产复核申请，甲方应及时会同相关部门进行验收。乙方逾期未申请竣工核验、达产复核的，视同竣工核验、达产复核未通过。

竣工核验时，容积率、固定资产投资强度任一项不符合本协议约定的，甲方有权责令乙方限期整改，整改期最长不超过半年。整改后仍不能达到本协议约定的，竣工核验不予通过。

达产复核时，除不可抗力外，单位能耗增加值、单位排放增加值等任一项不符合本协议约定的，甲方有权责令乙方限期整改，整改期最长不超过1年。整改后仍不能达到本协议约定的，达产复核不予通过。

竣工验收未通过的，甲方有权提请市自然资源和规划局不予办理国有建设用地使用权及房屋（构筑物）登记。竣工验收或达产复核未通过的，经甲方核实后有权提请有关部门依照国家和省规定纳入本级公共征信系统，依法提供查询或予以公示。

第七条  本协议项下宗地固定资产投资强度、建筑容积率任一指标不符合本协议约定的，乙方的违约责任按照《国有建设用地使用权出让合同》的有关条款处理，甲方与市自然资源和规划局不得就同一违约事实重复主张违约金。

第八条  达产复核未通过的，由甲方提请相关部门综合运用用地、用电、用能、用水、信贷资金等亩均效益差别化政策。

第九条  乙方未按本协议第五条约定，转让、抵押、出租国有建设用地使用权，导致工业投资项目“标准地”出让目的无法实现的，甲方有权解除本协议，并依法向乙方主张相应的损害赔偿等违约责任，包括：	/              。

第十条  《国有建设用地使用权出让合同》另有规定的，从其规定；本协议与《国有建设用地使用权出让合同》均未规定的事项，双方可以另行协商签订补充协议。

第十一条  竣工验收或达产复核未通过的，可提前终止土地出让合同，土地使用权按原出让价格由甲方收购;如市场价格低于出让价时，收购价格不得高于市场价。对地上建筑物、构筑物和其他附属设施由乙方限期自行迁移或拆除，逾期不移除的按重置价格结合成新，经有资质评估机构评估后，由甲方按评估价的 50%进行补偿后协议收回。设备等其他投入由乙方自行处置。

第十二条  因不可抗力不能履行本协议的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。具体事项双方可另行协商。

第十三条  本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。甲乙双方因履行本协议而发生纠纷的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，报市自然资源和规划局备案一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）                    乙方（盖章）

法定代表人（委托代理人）        法定代表人(委托代理人)

（签字）：                      （签字）：

联系电话：                      联系电话：

签订时间：    年  月  日        签订时间：    年  月  日